U M O W A   Nr ………………………..

zawarta w dniu ………………………… w Czarnkowie pomiędzy:

Gminą Czarnków reprezentowaną przez Wójta Gminy Czarnków mgr inż. Bolesława Chwarścianka, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym.

a

…………………………………………………….., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji geodezyjno-technicznej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białężyn, 
Os. Polne”.

Informacje o projektowanej drodze:

- zakres robót: przebudowa drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię bitumiczną,

- nr ewidencyjny działki drogowej 70/8 i 69/1,

- przebieg drogi: od drogi powiatowej nr 1351P do działki o nr ewidencyjnym 68/18, położonej na końcu Osiedla Polnego,

- orientacyjna długość odcinka: około 520 m,

- obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2.   Zamówienie obejmuje swym zakresem:

- Mapy sytuacyjno-wysokościowe,

- Opracowanie projektu budowlanego (wersja papierowa - 4 egz., wersja elektroniczna – płyta CD),

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót,

- Opracowanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach drogi gminnej z innymi drogami,

- Opracowanie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu  i oznakowania na czas prowadzenia robót drogowych,

- Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii wynikających z przepisów szczególnych i lokalnych uwarunkowań.

3. Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz. 462),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 roku poz. 1129);

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, 
Nr 130, poz. 1389).

§ 2

- Szczegółowe parametry drogi zostaną ustalone przez strony, po przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji i propozycji rozwiązań projektowych.

- Wykonawca przygotuje dokumenty niezbędne do złożenia w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie w Wydziale Architektury i Budownictwa.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska wszystkie wymagane prawem decyzje administracyjne  niezbędne do realizacji inwestycji i uzyska zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane od Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących  dokumentacji technicznej organowi administracji architektoniczno - budowlanej.

§ 3

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do:

- uzgodniony projekt budowlany w formie do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z kosztorysem inwestorskim, informacją bioz, oraz stwior  - …………………….

- zatwierdzony projektu organizacji ruchu na skrzyżowaniach drogi gminnej z innymi drogami, zatwierdzony projektu organizacji ruchu  i oznakowania na czas prowadzenia robót drogowych – ……………………….

§ 4

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostarczy Zamawiający.

- Koszty uzgodnienia dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca.

- Szczegóły dotyczące projektowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie projektowania do współdziałania z właścicielami i użytkownikami nieruchomości przylegających do pasa drogowego w zakresie ustalenia zjazdów indywidualnych z drogi, przyjmowania ich uwag oraz przekazywania i konsultowania ich z Zamawiającym.

- Do koordynowania prac projektowych ze strony Zamawiającego wyznacza się Barbarę Łabędzką.

§ 5

- Strony uzgadniają wynagrodzenie za prace objęte przedmiotem umowy na kwotę:

Netto: ………………

VAT (……..%): ……………….

Brutto: ………………………

słownie: ………………………………………………………………………………………….

2. Płatność za wykonaną usługę nastąpi po przedłożeniu kompletu opracowania Zamawiającemu i odebraniu go przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia dokumentacji technicznej w przypadku wniesienia uwag przez Zamawiającego lub organ przyjmujący zgłoszenie wykonania robót.

4. Zamawiający winien dokonać odbioru dokumentacji geodezyjno – technicznej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

5. Odbiór dokumentacji winien być potwierdzony protokołem odbioru.

6. Należność za wykonanie przedmiotu umowy zapłacona będzie przez Zamawiającego nie później niż 30 dni od przedłożenia faktury przez Wykonawcę.

§ 6

1.   Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

I. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:

a) za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

II. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

a) za zwłokę w wykonaniu prac projektowych w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich dostarczenia,

b) za zwłokę w usunięciu wad opracowania w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za

każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne, określone w ust. 2 mogą być potrącone przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 7

Wykonawca potwierdza posiadanie uprawnień do prowadzenia prac w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 8

- Strony umowy zobowiązują się współpracować przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do udostępnienia posiadanej bazy danych oraz wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami w zakresie projektowania i kosztorysowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwalifikowanych uprzednio prac, jako wadliwych.

- Wykonawca udziela gwarancji na opracowanie projektowe na okres 2 lat. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia

§ 9

1. Sprawy sporne w związku z wykonaniem umowy strony będą w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie.

2. Jeżeli spraw spornych mogących wynikać w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie można będzie rozwiązać polubownie, wówczas rozstrzygać je będzie właściwy rzeczowo sąd.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

W y k o n a w c a:                                                                          Z a m a w i a j ą c y:

………………………………..					…………………………………