UMOWA Nr .........................................

na realizację zamówienia pod nazwą: „Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice”,

zawarta w Czarnkowie w dniu ................... pomiędzy:

Gminą Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

mgr inż. Bolesława Chwarścianka – Wójta Gminy Czarnków

a

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie uzgodnień dokonanych w trybie przetargu nieograniczonego na Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej o długości ok. 12 km w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156. poz. 1118 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.), a w szczególności:

- Opracowanie sześciu egzemplarzy projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, na podkładach geodezyjnych dostarczonych przez Zamawiającego,

- Opracowanie projektu budowlanego i technologicznego przepompowni ścieków wraz z projektem zasilania energetycznego przepompowni

- Opracowanie jednego egzemplarza projektu oraz kosztorysu i przedmiaru robót w wersji elektronicznej,

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego w jednym egzemplarzu,

- Opracowanie przedmiaru robót w trzech egzemplarzach

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

- Sporządzenie operatów wodno - prawnych i uzyskanie zgody na przejście pod ciekami wodnymi wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego – jeśli będzie wymagane

- Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz obszar NATURA 2000 wraz z przygotowaniem niezbędnych załączników do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (tj. raport oddziaływania na środowisko, przebieg sieci wkreślony na mapach ewidencyjnych , itd.)

- Wystąpienie z wnioskiem oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Uzyskanie zgody właścicieli, współwłaścicieli lub spadkobierców nieruchomości w formie oświadczeń pisemnych na przejście z projektowaną siecią kanalizacyjną przez ich teren

- Uzyskanie od właścicieli, współwłaścicieli lub spadkobierców nieruchomości w formie oświadczeń pisemnych potwierdzających zgodę lub odmowę na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

- Sporządzenie wykazu działek, po których przebiega sieć kanalizacyjna i ich właścicieli/zarządców oraz wykazu działek, dla których projektuje się przyłącza kanalizacyjne wraz z właścicielami/zarządcami

- Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Roboty, których umowa dotyczy zostaną rozpoczęte w dniu .......................................... i zakończone w dniu 31.01.2011 r.

- Szczegółowy termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót stanowiących przedmiot umowy określa uzgodniony przez strony harmonogram.

§ 3. WARTOŚĆ UMOWY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się:

Netto: ............................

VAT: ...........................

Brutto: ..............................

słownie: ..................................................................................................

Kwota wynika z oferty rozpatrzonej przez komisję przetargową w dniu ......................

2. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki finansowe dla sfinansowania zadania będącego przedmiotem umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 
NIP 7632091377

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonaną usługę na podstawie faktury końcowej, której integralną częścią będzie protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji,

- Ustala się termin na zapłatę faktury końcowej na 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej będącej przedmiotem zamówienia, jednak nie wcześniej jak 31.01.2011 r..

§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach.

- Wykonanie  przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych.

- Zapewnienie osób posiadających wymagane uprawnienia do wykonania określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy (uprawnienia budowlane, zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa),

- Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za koordynację przedmiotu niniejszej umowy oraz reprezentującej wykonawcę przed zamawiającym,

- Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub nie dotrzymaniem terminu realizacji,

- Nieodpłatne usunięcie usterek stwierdzonych w toku prac, podczas ich odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

- Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na budowie - gdy zajdzie taka konieczność, w następującym zakresie:

- uzupełnianie szczegółów projektowych oraz wyjaśnianie wykonawcy/wykonawcom robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji takich robót budowlanych

- uzgadnianie z Zamawiającym oraz z wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów z przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- na każde żądanie Zamawiającego udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym i odbiorze robót

- dokonywanie wizyt na terenie budowy na każde żądanie Zamawiającego

§ 6. OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

- Poddanie sprawdzeniu dokumentacji technicznej będącej przedmiotem zamówienia w terminie 14 dni roboczych od jej przekazania przez Wykonawcę i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji.

- Brak uwag Zamawiającego do dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji przez Wykonawcę oznacza, że dokumentacja została w całości zaakceptowana przez Wykonawcę

- Nie podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji przez Wykonawcę, oraz nie wniesienie uwag w tym terminie, upoważni Wykonawcę do przeprowadzenia odbioru jednostronnego i wystawienia faktury VAT.

§ 7. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą stronę jej podstawowych postanowień, a w szczególności:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

- nie podjęcia przez Wykonawcę prac w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy, mimo wypełnienia swych obowiązków przez Zamawiającego  oraz dodatkowego wezwania,

- opóźnienia Wykonawcy związanego z oddaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminu umownego.

b) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia przez zamawiającego postanowień umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 8. GWARANCJA

1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace określone w § 1 umowy.

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§ 9. KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień:

- zwłoki w przekazaniu określonego umownie przedmiotu,

- zwłoki w usunięciu wad zawinionych przez Wykonawcę, stwierdzonych przy odbiorze, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w

wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień

zwłoki w przeprowadzeniu odbioru,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w

wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

- Wykonawca nie ponosi winy za opóźnienia wynikłe z winy Zamawiającego lub stron trzecich, t.j. jednostek/organów uzgadniających dokumentację lub wydających decyzje administracyjne.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy „Prawo budowlane” oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11. Wszelkie zmiany treści umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 12. W sprawach spornych podlegają orzecznictwu właściwemu Sądowi Gospodarczemu.

§ 13. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:						   WYKONAWCA:

................................................                                                     .................................................