UMOWA Nr .........................................

zawarta w dniu ................... pomiędzy Gminą Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

mgr inż. Bolesława Chwarścianka – Wójta Gminy Czarnków

a

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie uzgodnień dokonanych w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu robót określonego w SIWZ. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym.

Zakres zamówienia obejmuje:

- uzyskanie kompletu oświadczeń właścicieli nieruchomości objętych projektem o zaakceptowaniu trasy kanalizacji oraz zgodzie na wejście na teren posesji późniejszemu wykonawcy inwestycji (na druku stanowiącym załącznik do umowy),

- uzyskanie kompletu wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych dla obszaru objętego zadaniem

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem – uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci,

- uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi,

- skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów oraz uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu do zapytania o zakres raportu, oraz
opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie wymagany,

- skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane odrębnymi przepisami,

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,

- opracowanie przedmiaru robót w pięciu egzemplarzach (z wyodrębnieniem przyłączy kanalizacyjnych),

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego w dwóch egzemplarzach (z wyodrębnieniem przyłączy kanalizacyjnych),

- skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów wraz z opracowaniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla zadania objętego postępowaniem przetargowym.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie sześciu egzemplarzy projektu budowlano-wykonawczego (+ 1 egz. w formie elektronicznej) sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości: Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice, uwzględniającego podłączenie projektowanej sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzeźnie.

UWAGA: Projekt techniczny zawierać powinien opracowany w skali 1:5000 plan sytuacyjny z naniesionym przebiegiem sieci kanalizacyjnej, z uwidocznionym podziałem na sekcje mapowe wchodzące w skład dokumentacji.

Projekt opracowany powinien być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych.

Materiały wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej:

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych,

- wizja w terenie

§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Roboty, których umowa dotyczy zostaną rozpoczęte w dniu .......................................... i zakończone w dniu 30.11.2008 r.

§ 3. WARTOŚĆ UMOWY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się:

Netto: ............................

VAT: ...........................

Brutto: ..............................

słownie: ..................................................................................................

Kwota wynika z oferty rozpatrzonej przez komisję przetargową w dniu ......................

2. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki finansowe dla sfinansowania zadania będącego przedmiotem umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 
NIP ........................................

4. Należność płatna przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury, po wykonaniu zamówienia i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem odbioru.

5.  Powyższa kwota jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie.

§ 4. DO  OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY  NALEŻY:

- Wykonanie przedmiotu zamówienia terminowo i z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, oraz zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych,

- Zapewnienie osób posiadających wymagane uprawnienia do wykonania określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy

- Pełna dyspozycyjność w trakcie trwania procedur związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych, a także, jeśli zajdzie taka potrzeba, stosowanie się do wymogów oraz terminów określanych przez organy właściwe do wydawania w/w decyzji

- Informowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub nie dotrzymaniem terminu realizacji,

- Nieodpłatne usunięcie usterek stwierdzonych w toku prac, podczas ich odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi

§ 5. KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień:

- zwłoki w odbiorze określonego umownie przedmiotu,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w

wysokości 20 % wartości brutto przedmiotu umowy,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a) w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień

zwłoki w przeprowadzeniu odbioru,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w

wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

2. W przypadku nie wykonania pełnego zakresu robót określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca nie otrzyma zapłaty za wykonanie roboty.

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

- Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy

- Do koordynowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy wyznacza się:

  - ze strony Zamawiającego : Marcin Pawłowski – Pracownik Urzędu Gminy.

  - ze strony Wykonawcy : .........................................

- Pełnomocnicy będą upoważnieni do podejmowania decyzji związanych z realizacją Przedmiotu umowy i do podpisywania odpowiednich dokumentów.

- Zlecenie części robót objętych zamówieniem przez Wykonawcę dla podwykonawcy nastąpi tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy „Prawo budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy „Prawo zamówień publicznych”

§ 8. Wszelkie zmiany treści umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 9. W sprawach spornych podlegają orzecznictwu właściwemu rzeczowo sądowi.

§ 10.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					   	WYKONAWCA:

................................................                                             .................................................