# Urząd Gminy Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

tel. (004867) 2552227      fax (004867) 2553079

www.czarnkowgmina.pl         e-mail: urzad@czarnkowgmina.pl

BGK-341-1/2010                                                    		            Czarnków, dnia 14 stycznia 2010 r.

Otrzymują:

wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Romanowo Dolne, Romanowo Górne, Walkowice

W związku z zapytaniem złożonym w dniu 07.01.2010 r. przez jednego z uczestników postępowania Urząd Gminy Czarnków udziela odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

PYTANIE 1:

Zgodnie z art. 144 pkt. 1 u.p.z.p, aby dopuszczalną była zmiana umowy, możliwość dokonania takiej zmiany musi być przewidziana w ogłoszeniu o zamówienie albo w SIWZ. W niniejszej sprawie w treści SIWZ brak jest o tym wzmianki, ogłoszenie również nie zawiera informacji w tym przedmiocie.

Czy oznacza to, że Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian zawartej umowy.

PYTANIE 2:

Zgodnie z art. 29 u.p.z.p., przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

W związku z powyższym, prosimy o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia poprzez określenie zakresu przyłącza (do granicy, czy z wejściem na posesję do pierwszej studzienki za granicą posesji)?

ODPOWIEDŹ 2:

Przyłącza kanalizacyjne projektować należy do granicy posesji i zakończyć studzienką kanalizacyjną.

PYTANIE 3:

Dotyczy pkt. 3 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. W SIWZ napisano, że cyt. „podkłady geodezyjne dostępne są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.” Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada również mapy do celów projektowych?

ODPOWIEDŹ 3:

Mapy, w których posiadaniu jest Zamawiający są mapami do celów projektowych.

PYTANIE 4:

Dotyczy §5 ust. 7 projektu umowy. Zgodnie z treścią §5 ust. 7 projektu umowy, do obowiązków Wykonawcy należy pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na budowie. Prosimy o sprecyzowanie, czy w cenę oferty należy wliczyć sprawowanie nadzoru autorskiego, a jeżeli tak – to jak należy go skalkulować, tzn. jaki będzie okres realizacji inwestycji, jak częste będą wymagane pobyty na budowie?

ODPOWIEDŹ 4:

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować w ofercie koszty sprawowania nadzoru autorskiego. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- uzupełnianie szczegółów projektowych oraz wyjaśnianie wykonawcy/wykonawcom robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji takich robót budowlanych

- uzgadnianie z Zamawiającym oraz z wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów z przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- na każde żądanie Zamawiającego udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w rozruchu technologicznym i odbiorze robót

- dokonywanie wizyt na terenie budowy na każde żądanie Zamawiającego

Powyższy zapis uwzględniony został w projekcie umowy, jako uszczegółowienie §5 ust. 7 projektu umowy. Nowy projekt umowy opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: marzec 2012 r. – listopad 2013 r.

PYTANIE 5:

Dotyczy §8 ust. 1. 1) a) projektu umowy. Prosimy o zmianę treści pierwszego tiretu ppkt. a)

z: „Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki w odbiorze określonego umownie przedmiotu”

na: „Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki w przekazaniu określonego umownie przedmiotu”

ODPOWIEDŹ 5:

Uwzględniono w projekcie umowy proponowany przez Oferenta zapis.

PYTANIE 6:

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że kary umowne nie będą naliczane w sytuacji, gdy nastąpi przekroczenie terminu realizacji umowy wskutek trwania procedury w zakresie uwag i zastrzeżeń. Zwracamy przy tym uwagę, że w toku procesu projektowania nie każda uwaga i zastrzeżenie będzie miała charakter zawiniony ze strony Wykonawcy, tzn. nie będzie wadą. Wykonawca nie może przy tym ponosić odpowiedzialności za zgłaszane przez Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia nie mające charakteru wad.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że w projekcie umowy nie określono procedury usuwania wad i terminów na usuwanie wad, natomiast wprowadzono zapis umożliwiający Zamawiającemu naliczanie Wykonawcy kary umownej za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

ODPOWIEDŹ 6:

Uwzględniono w projekcie umowy odpowiednie zapisy.

PYTANIE 7:

Dotyczy §8 ust. 2a) projektu umowy. Zwracamy uwagę, że w projekcie umowy nie określono procedury przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy, natomiast wprowadzono zapis umożliwiający Wykonawcy naliczenie kary umownej Zamawiającemu za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru.

W związku z powyższym, prosimy o dopisanie w projekcie umowy paragrafu pn. „Obowiązki Zamawiającego” i wprowadzenie w nim zapisów o następującej treści:

a) Do obowiązków Zamawiającego należy poddanie jednokrotnemu sprawdzeniu dokumentacji technicznej będącej przedmiotem zamówienia w terminie 14 dni roboczych od jej przekazania przez Wykonawcę i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji.

b) Brak uwag Zamawiającego do dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji przez Wykonawcę oznacza, że dokumentacja została w całości zaakceptowana przez Wykonawcę

c) Nie podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji w terminie 14 dni od daty przekazania dokumentacji przez Wykonawcę upoważni Wykonawcę do przeprowadzenia odbioru jednostronnego i wystawienia faktury VAT.

ODPOWIEDŹ 7:

Uwzględniono w projekcie umowy odpowiednie zapisy.

PYTANIE 8:

Dotyczy §8 ust. 2) b) projektu umowy. Prosimy o sprecyzowanie tego ppkt., tzn. uzupełnienie go o informację, za odstąpienie od umowy przez kogo uprawnia Wykonawcę do naliczenia Zamawiającemu kary umownej?

ODPOWIEDŹ 8:

Przedmiotowy ppkt jednoznacznie wskazuje, że Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Z poważaniem