Czarnków, dnia 03.02.2011 r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego pełnienie funkcji insektora nadzoru inwestorskiego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Huta;

wartość inwestycji wg oferty wykonawcy 3.160.682,05 zł (brutto);

termin przekazania placu budowy: 14.02.2011 r.;

planowany termin zakończenia inwestycji 31.03.2012 r.

Główne obowiązki inspektora nadzoru:

- Merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót,

- Reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizowania z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami, dokumentacją budowlano - wykonawczą oraz zasadami wiedzy technicznej,

- Współpraca i koordynacja prac z kierownikiem budowy,

- Udział we wprowadzeniu wykonawcy na budowę i odbiorach,

- Dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną, zapisami SIWZ, umową zawartą pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów,

- Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy, kontrola dziennika budowy,

- Sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych. Bez zgody zleceniodawcy zleceniobiorca nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy polecenia wykonywania robót dodatkowych,

- Nadzór nad terminowością realizacji zadania, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu zakończenia prac,

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad robót budowlanych,

- Kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy koniecznych do odbioru,

- Kontrola budowy, co najmniej 1 raz w tygodniu, a także bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu,

- Pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót i inwestora – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

- Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót,
sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót pod względem kompletności i treści merytorycznej,

- Pisemne zgłaszanie zleceniodawcy informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn,

- Konsultowanie z zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i roszczenia finansowe wykonawcy w stosunku do zamawiającego, w ramach umowy z wykonawcą,

- Rozliczanie finansowe wykonawcy robót zgodnie z umową z wykonawcą,

- Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa,

- Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,

- Inspektor nie ma prawa zwolnić wykonawcy robót z jakichkolwiek obowiązków, które wynikają z zawartej odrębnie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót.

(opis przedmiotu zamówienia)

Oprócz ceny proszę również o podanie:

–	warunków płatności,

–

(inne informacje ważne dla zamawiającego)

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 09.02.2011 r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

–	w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Gminy Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

(adres zamawiającego)

–	za pośrednictwem faksu (067) 255 30 79

(nr faksu)

–	za pośrednictwem poczty elektronicznej inwestycje.ugcz@konto.pl

(adres e-mail)

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

….	……………………….…………………..

(podpis  Wójta  Gminy - Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)